# Приложение № 1 к форме № 3

Отчет о реализации инвестиционной программ за отчетный (2013 ) год.

Основные фонды Общества состоят из сооружений, машин и оборудования, вычислительной техники, транспортных средств и производственного инвентаря. Здания на балансе Общества отсутствуют. Под помещение офиса и производственные участки Общество использует арендованные здания.

Инвестиционная программа 2013 года реализована на сумму 477,5 млн. рублей.

Выполнение инвестиционной программы в 2013 году

Таблица 55

| № п/п | Наименование проекта | План, млн. руб. | Введенные в эксплуатацию объекты млн. руб. | Незавершенные Вложения в объекты основных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внедрение модулей АСУ ППК | 25 | 5 |  |
| 2. | Установка турникетных комплексов | 37 | 28 |  |
| 3. | Приобретение МК-35 | 27 | 45 | 1 |
| 4. | Приобретение и установка систем мониторинга ПС и пассажирооборота в электропоездах | 20 | 6 | 44 |
| 5. | Приобретение терминалов самообслуживания по продаже билетов в уличном исполнении | 1 | 1 |  |
| 6. | Оборудование автоматизированных рабочих мест билетных кассиров | 2 |  |  |
| 7. | Приобретение 2-х дизельных поездов типа ДТ-1 | 327 | 341 |  |
| 8. | Приобретение служебно-производственного автотранспорта |  | 6 |  |
| 9. | Прочие внеоборотные активы (вычислительная техника, системы видеонаблюдения и др.) |  | 0,5 |  |
| Итого |  | 439 | 432,5 | 45 |

По состоянию на 31 декабря 2013г. основные фонды Общества изношены                           на 15 %.

В тыс. руб.											  Таблица 56

| № п/п | Группа основных средств | Остаток на 01.01.13 | Поступило в 2013 г. | Выбыло в 2013 г. | Износ | Остаточная стоимость | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания | 390 | 0 | 0 | 514 | 295 | 63% |
| 2. | Машины и оборудование | 64 218 | 80 236 | 0 | 75 707 | 118 688 | 39% |
| 3. | Транспортные средства | 3 489 | 347 183 | 1 330 | 8 228 | 344 576 | 2% |
| 4. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 652 | 77 | 0 | 1 238 | 537 | 70% |
| 5. | Прочие основные средства | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|  | Итого | 68 749 | 427 496 | 1 330 | 85 712 | 464 096 | 15% |
| 6. | Нематериальные активы | 13 640 | 5 012 |  | 3 236 | 17 140 | 16% |

На 31 декабря 2013 Общество имеет не введенные в эксплуатацию объекты внеоборотных активов:

Основные средства

В руб. 											  Таблица 57

| № п/п | Наименование объекта | Количество (шт.) | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АСОКУПЭ ст.Каменск Уральский | 1 | 1 297 375 |
| 2. | АСОКУПЭ ст.Первомайская | 1 | 821 913 |
| 3. | МПТК МК-35К | 19 | 1 736 600 |
| 4. | Система подсчета пассажиров | 1 | 44 006 512 |
| 5. | Терминал 17 Bionica | 1 | 255 166 |
| 6. | Терминал ЕСО | 1 | 117 987 |
| 7. | Терминал самообслуживания | 1 | 172 456 |
| 8. | Терминал самообслуживания Искра-102 | 2 | 420 513 |
| 9. | Терминал самообслуживания Искра-103 | 1 | 28 800 |
|  | Итого | 28 | 48 857 322 |

Нематериальные активы

В руб.												  Таблица 58

| № п/п | Наименование объекта | Количество (шт.) | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АРМ Консолидация | 1 | 316 096 |
| 2. | ПМ Система подсчета пассажиров DILAX PZS АСУ ППК | 1 | 2 074 970 |
|  | Итого | 2 | 2 391 066 |

Оборудование к установке

В руб.												  Таблица 59

| № п/п | Наименование объекта | Количество (шт.) | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационный киоск «Искра-105» | 1 | 69 495 |
| 2. | Система для автоматического подсчета пассажиров | 2 | 1 498 750 |
| 3. | ТС-103 | 3 | 384 016 |
| 4. | ТС-103 | 21 | 2 706 754 |
|  | Итого | 27 | 4 659 015 |

С целью повышения эффективности деятельности как компании в целом,                       так и отдельных ее подразделений, а также сокращения расходов компании, снижения трудозатрат сотрудников, повышения качества обслуживания пассажиров, в 2013г.     ОАО «СПК»:

- продолжена работа по развитию АСУ ППК: расширению функциональности, а так же оптимизации и сопровождение разработанных ранее модулей АСУ ППК:

- введены в эксплуатацию турникетные комплексы на станциях Челябинск-Главный, Тракторострой.

С целью повышения клиентоориентированности компании реализовано несколько проектов по оказанию дополнительных услуг:

- расширение сети терминалов самообслуживания (дополнительно введено                        в эксплуатацию 14 шт.);

- сервис безналичной оплаты проездных документов на пригородные поезда (опытная эксплуатация в стационарных кассах на вокзале ст. Каменск-Уральский, Нижний-Тагил, ОП ВИЗ)

  - Расширение функциональности АСУ ППК.

В 2013г. были реализованы следующие дополнительные функциональные модули  АСУ ППК:

  - Программный модуль АСУ ППК – «МК-35К»

В течение 2013г. был введен в промышленную эксплуатацию программный модуль АСУ ППК – ПО для ПТК «МК-35К». Количество ПТК введенных в эксплуатацию – 
500 шт.

ПТК «МК-35К» - программно-технический комплекс, позволяющий производить продажу платных/ оформление льготных и безденежных ж/д билетов в пригородном сообщении, валидацию билетов по штрих-коду, а также ведение первичной бухгалтерской и статистической отчетности разъездного кассира.

ПТК «МК-35К» разработан как решение одной

из важнейших задач развития пригородных перевозок – предоставления на современном и качественно новом уровне услуг по продаже проездных документов пассажирам непосредственно в вагонах электропоездов, а также в стационарных пунктах продаж.

ПТК «МК-35К» обладает уникальными возможностями по сравнению                             с техническими средствами, используемыми в настоящее время при оформлении                     и контроле проездных документов в сфере пригородных перевозок.

Внедрение «МК-35К» позволяет оптимизировать работу разъездных кассиров                   с введением автоматизированного online учета продаж/оформления билетов                          в электропоездах.

Основные требования, реализованные в ПТК:

- обеспечивает предоставление комплекса услуг по оформлению и контролю проездных документов в соответствии с действующими правилами пассажирских пригородных перевозок.

- обеспечивает информационное и программное взаимодействие с АСУ ППК.

- полностью соответствует действующему законодательству РФ.

Основные функции ПТК «МК-35К»:

- Продажа проездных документов по заявке пассажира за наличный расчет                                (в том числе, предварительная продажа билетов на период до 10 дней).

- Оформление льготных и безденежных проездных документов.

- Постанционный учет поездок.

- Использование при оформлении проездных документов бесконтактных смарт-карт и ЭТТ.

- Продажа сопутствующих товаров.

- Автоматизированный контроль проездных документов по штрих-коду                    на билете.

- Передача в базу данных АСУ ППК информации о проданных билетах                    и товарах.

- Автоматическое обновление нормативно-справочной информации                       и программного обеспечения.

- Автоматическое определение места нахождения ПТК с передачей информации о месте нахождения на сервер АСУ ППК, что позволяет осуществлять контроль за перемещением кассиров-контролеров и повысить их безопасность                               при работе в пригородных электропоездах.

  - Расширение каналов продаж проездных документов.

В 2013г. реализована новая форма бланка «Электронного билета» в соответствие с распоряжением Министерства транспорта. Также начата разработка мобильного приложения для операционных систем «Android» и «IOS». Основные функции приложения:

  - предоставление он-лайн расписания;

  - отображение табло ж\д вокзала Екатеринбург-Пассажирский;

  - он-лайн продажа билетов на поезда 6000-ой и 7000-ой нумерации.

  - Персонифицированный учет поездок льготных категорий граждан                    с использованием технологии оформления персонифицированных штрих-кодов.

В 2013г. во исполнение постановления Правительства Свердловской обл.          N48-ПП от 24.01.2013г. в рамках АСУ ППК реализован новый функционал в части реализации персонифицированного учета с использованием технологии оформления персонифицированных штрих-кодов для региональных льготников Свердловской области.

  - Расширение линейки оборудования, функционирующего в рамках клиентских устройств АСУ ППК.

В течение 2013г. продолжена работа по адаптации ПО АСУ ППК для работы                   на терминалах нескольких ведущих производителей – «НТЦ Измеритель» (Штрих-М)                                и ООО «Эсфор» (Sfour).

  - Автоматическая система подсчета пассажиров Dilax PZS 2010

В рамках проекта внедрения системы автоматического подсчета пассажиров разработан АРМ АСПП. Основные функции:

- автоматическое формирование отчетов по входу/выходу пассажиров с привязкой к конкретному поезду;

- автоматическое формирование отчетов по температурному режиму пассажирских поездов;

- автоматическое формирование отчетов об исполнении расписания движения пригородных поездов;

- автоматическое формирование отчетов о составности поездов.

  - Интеграция в АСУ ППК функционирующих транспортных карт других регионов.

В связи с внедернеим АСУ ППК на полигонах других ППК, с целью расширения функциональности и повышения инвестиционной привлекательности АСУ ППК, реализована работа по интеграции в АСУ ППК бесконтактных смарт-карт сторонних производителей, используемых на полигоне обслуживания ОАО «Судрожество»:

- ТК «Транспортная карта Казани», предназначенной для автоматизации оплаты проезда как для льготных категорий граждан, так и граждан осуществляющих проезд за полную стоимость.

Также продолжена работа по интеграции в АСУ ППК бесконтактных смарт-карт сторонних производителей, используемых на полигоне ОАО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании»:

- ТК «Подорожник» (г. Санкт-Петербург), предназначенной для оформления проездных документов на все виды транспорта и являющейся универсальным «транспортным электронным кошельком»,

- ТК «ЕТК» (г. Санкт-Петербург), предназначенной для проезда льготных категорий граждан на наземном пассажирском транспорте, метрополитене                                и на пригородном жд транспорте.

  - Разработка нового сайта ОАО «СПК» в корпоративном стиле ОАО «РЖД».

В 2013г. реализована новая версия сайта ОАО «СПК», отвечающего требованиям корпоративного стиля ОАО «РЖД». В новой версии сайта реализована функция автоматической синхронизации данных с базой данных АСУ ППК в части:

- расписания движения пригородных поездов;

- тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения;

- пункты продажи билетов на пригородные поезда.

  - Двуязычный интерфейс терминала самообслуживания

С целью расширения функциональных возможностей АСУ ППК, в рамках подготовки к проведению Универсиады-2013 в г. Казани, в 2013г. закончены работы                    по реализации двуязычного интерфейса (на английском и русском языках) терминала самообслуживания АСУ ППК с возможностью переключения между языками.

  - Обеспечение соответствия АСУ ППК требованиям безопасности                ОАО «РЖД» (Аудит компании ОАО «Инфотекс»).

С целью повышения уровня безопасности АСУ ППК, а также выполнения требований ОАО «РЖД» по обеспечению информационной безопасности АСУ ППК,                 в 2013г. проведен повторный аудит АСУ ППК (с необходимой корректировкой программного обеспечения) на соответствие требованиям безопасности крупнейшей                   в России компанией в области информационной безопасности ОАО «ИнфоТеКС».                В 2014г. работы будут продолжены.

  - Расширение количества/типов каналов связи, используемых                              на клиентских устройствах АСУ ППК

С целью повышения устойчивости АСУ ППК, увеличения инвестиционной привлекательности при тиражировании на другие ППК реализована возможность клиентских устройств АСУ ППК обеспечивать связь с сервером системы по различным каналам связи (Wi-Fi), а также обеспечение автоматического переключения между постоянными и коммутируемыми соединениями.

  - Оптимизации и сопровождение разработанных ранее модулей АСУ ППК.

В течение 2013г. продолжалась работа по оптимизации и сопровождению разработанных ранее модулей АСУ ППК. Основными целями проведения данных работ являлись:

- повышение эффективности деятельности Компании за счет оптимизации трудозатрат сотрудников пригородной компании,

- повышение автоматизации,

- минимизации влияния человеческого фактора на достоверность информации/отчетности Компании,

  - Модификация АСУ ППК под потребности других пригородных компаний

В 2013г. продолжались работы по внедрению АСУ ППК в других пригородных компаниях,

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013г. АСУ ППК функционировала на полигонах 3х пригородных компаний, в четырех из которых АСУ ППК была внедрена в 2013г:

- ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»;

- ОАО «Саратовская пригородная пассажирская компания»;

- ОАО «Волгоградтранспригород»;

В связи с наличием специфики работы в каждой пригородной компании, проводились работы по модификации АСУ ППК под потребности указанных выше пригородных компаний.

  - Турникетные комплексы

В 2013г. ОАО «СПК» ввело в эксплуатацию турникетные комплексы на станциях:

- Тракторстрой (2 линейки: 2 и 2 прохода);

- Челябинск-Главный (2 линейки: 11 и 12 проходов).

  - Расширение сети терминалов самообслуживания

По состоянию на 31.12.2013г. на полигоне обслуживания ОАО "СПК" (СВЖД                          и ЮУЖД)  установлено 207 ТС, из них 14 ТС были установлены в 2013г.:

- Бузулук – 2 шт.

- Кувандык – 2 шт.

- Медногорск – 2 шт.

- Сакмарская – 2 шт.

- Саракташ – 2 шт.

- Сорочинская – 2 шт.

- Тоцкая – 2 шт.